- Информация о ходе реализации региональной и муниципальной программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Назиевское городское поселение (этап 2014 год)

| Предусмотрено программой | Фактическое выполнение |
| --- | --- |
| Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2014 году, шт. | Количество граждан, подлежащих расселению, чел. | Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию Программы, тыс.руб. | Количество расселенных аварийных жилых домов, шт. | Количество переселенных граждан, чел. | Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб. |
| 8 | 18 | 14681290 | - | - | - |

- Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Назия,

ул. Строителей, д. 1

б) застройщик: ООО «Олимп- Строй»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: 2014- 2015 г.г.

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: __12____шт.

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на _01.01.2015 г :

- устройство фундамента  - _0_%

- строительство 1 этажа - __0_%

- строительство 2 этажа - _0 %

- строительство 3 этажа - _0_%

- работы по внутренним и внешним инженерным сетям - __0_%

- чистовая отделка приобретенных жилых помещений - __0__%