Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

за январь - декабрь 2014 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПРОГРАММА: «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 9 295,385 | 8 933,241 | 8 933,241 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 5 070,046 | 4 707,902 | 4 707,902 |
| Мероприятие подпрограммы 1: ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области: | 5 070,046 | 4 707,902 | 4 707,902 |
| 1) Поямочный ремонт дорог, подсыпка дорог в п.Назия | 594,000 | 594,000 | 594,000 |
| 2) Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул.Матросова от Комсомольского пр., до дома №41 протяженностью 786м, S=2813 м² | 3 170,365 | 2 911,770 | 2 911,770 |
| 3) Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул.Матросова от ул.Октябрьская до дома 8а протяженностью 206 м, S=824 м² | 1 305,681 | 1 202,132 | 1 202,132 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 944,000 | 911,939 | 911,939 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 4 126,046 | 3 795,962 | 3 795,962 |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 4 225,339 | 4 225,339 | 4 225,339 |
| Мероприятие подпрограммы 2: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 4 225,339 | 4 225,339 | 4 225,339 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 4 225,339 | 4 225,339 | 4 225,339 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Соисполнитель__________________________   /О.И. Кремис/                   Глава администрации _______________________ /О.И. Кибанов/

(подпись)                                                                                                                     (подпись)