АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря  2016 года   № 314

Об утверждении краткосрочного плана реализации

Региональной  программы капитального ремонта общего

имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года № 218 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы:

1.Утвердить:

1.1.Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в 2017 году ( приложение 1).

1.2.Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2017 году (приложение 2).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации							 О. И. Кибанов

Разослано:  дело, УКХ адм. КМР ЛО, Комитет жилнадзора и контроля ЛО,  Офиц. сайт

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 28 декабря   2016 года № 314

Краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в 2017 году

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Кировский район |
| Муниципальное образование Назиевское городское поселение |  |
| 1 | Пос. Назия, просп. Комсомольский, д. 4 | 1953 |  | Прочие | 2 | 2 | 780,66 | 780,66 | 640,69 | 26 | 355 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 120,00 | 454,90 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 2 | Пос. Назия, просп. Комсомольский, д. 6 | 1951 |  | Прочие | 2 | 2 | 797,07 | 797,07 | 570,98 | 32 | 309 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 400,00 | 388,17 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 3 | Пос. Назия, просп. Комсомольский, д. 8 | 1950 |  | Прочие | 2 | 2 | 782,72 | 782,72 | 505,21 | 29 | 342 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 300,00 | 437,32 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 4 | Пос. Назия, просп. Школьный, д. 15 | 1951 |  | Прочие | 2 | 2 | 779,75 | 779,75 | 516,03 | 31 | 356 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 278,00 | 456,91 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 5 | Пос. Назия, просп. Школьный, д. 27 | 1952 |  | Прочие | 2 | 2 | 784,50 | 784,50 | 735,23 | 33 | 377 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 054,00 | 480,63 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 6 | Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2 | 1954 |  | Прочие | 2 | 2 | 800,75 | 800,75 | 489,19 | 35 | 365 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 778,00 | 456,79 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 7 | Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4 | 1954 |  | Прочие | 2 | 2 | 821,09 | 821,09 | 608,59 | 28 | 366 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 936,00 | 446,89 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 8 | Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7 | 1955 |  | Прочие | 2 | 2 | 842,20 | 842,20 | 449,91 | 49 | 321 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 939,00 | 382,26 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 9 | Пос. Назия, ул. Матросова, д. 8а | 1964 |  | Дерево | 2 | 2 | 503,71 | 503,71 | 437,71 | 17 | 616 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 016,00 | 1 222,96 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 10 | Пос. Назия, ул. Матросова, д. 24 | 1950 |  | Прочие | 2 | 2 | 791,15 | 791,15 | 322,44 | 31 | 14 206 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 206 108,00 | 17 956,28 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 11 | Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10 | 1955 |  | Прочие | 2 | 2 | 771,51 | 771,51 | 720,68 | 35 | 321 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 406,00 | 416,59 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 12 | Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 7 | 1960 |  | Прочие | 2 | 2 | 617,30 | 617,30 | 617,30 | 30 | 2 457 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 033,00 | 3 980,29 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 13 | Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 9 | 1959 |  | Прочие | 2 | 2 | 691,09 | 691,09 | 674,45 | 31 | 2 920 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 334,00 | 4 225,69 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 14 | Пос. Назия, ул. Строителей, д. 4 | 1987 |  | Кирпич | 2 | 1 | 746,74 | 746,74 | 500,07 | 36 | 4 133 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 021,00 | 5 534,75 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 15 | Пос. Назия, ул. Торфяников, д. 6 | 1984 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1 318,00 | 1 318,00 | 1 145,05 | 67 | 391 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 616,00 | 297,13 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | х | 11 828,24 | 11 828,24 | 8 933,53 | 510 | 27 840 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 840 339,00 | 2 353,72 | х | х | х |
| ИТОГО по Назиевскому ГП | х | х | х | х | х | 11 828,24 | 11 828,24 | 8 933,53 | 510,00 | 27 840 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 840 339,00 | 2 353,72 | х | х | х |
| ИТОГО по Назиевскому ГП со строительным контролем | х | х | х | х | х | х | х | х | 28 339 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 339 838,00 | х | х | х | х |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации

муниципального образования

Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 28 декабря   2016 года № 314

Реестр

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2017 году

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Кировский муниципальный район |
| Муниципальное образование Назиевское городское поселение |  |
| 1 | Пос. Назия, просп. Комсомольский, д. 4 | 355 120,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 120,00 |  |
| 2 | Пос. Назия, просп. Комсомольский, д. 6 | 309 400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 400,00 |  |
| 3 | Пос. Назия, просп. Комсомольский, д. 8 | 342 300,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 300,00 |  |
| 4 | Пос. Назия, просп. Школьный, д. 15 | 356 278,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 278,00 |  |
| 5 | Пос. Назия, просп. Школьный, д. 27 | 377 054,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 054,00 |  |
| 6 | Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2 | 365 778,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 778,00 |  |
| 7 | Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4 | 366 936,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 936,00 |  |
| 8 | Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7 | 321 939,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 939,00 |  |
| 9 | Пос. Назия, ул. Матросова, д. 8а | 616 016,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616 016,00 |  |
| 10 | Пос. Назия, ул. Матросова, д. 24 | 14 206 108,00 | 8 192 412,00 | 814 349,00 | 5 408 040,00 | 801 400,00 | 1 168 623,00 |  |  |  |  |  |  |  | 737,00 | 4 898 722,00 |  |  |  |  | 1 114 974,00 |  |  |
| 11 | Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10 | 321 406,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 406,00 |  |
| 12 | Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 7 | 2 457 033,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 613,00 | 2 364 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 703,00 |  |
| 13 | Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 9 | 2 920 334,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 723,00 | 2 920 334,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пос. Назия, ул. Строителей, д. 4 | 4 133 021,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 562,00 | 1 822 805,00 |  |  | 340,00 | 979 298,00 |  |  | 250,00 | 1 048 189,00 |  | 282 729,00 |  |
| 15 | Пос. Назия, ул. Торфяников, д. 6 | 391 616,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 616,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию | 27 840 339,00 | 8 192 412,00 | 814 349,00 | 5 408 040,00 | 801 400,00 | 1 168 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898,00 | 7 107 469,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077,00 | 5 878 020,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1 048 189,00 | 1 114 974,00 | 4 499 275,00 | 0,00 |
| ИТОГО по Назиевскому ГП | 27 840 339,00 | 8 192 412,00 | 814 349,00 | 5 408 040,00 | 801 400,00 | 1 168 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898,00 | 7 107 469,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077,00 | 5 878 020,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1 048 189,00 | 1 114 974,00 | 4 499 275,00 | 0,00 |
| Осуществление строительного контроля | 499 499,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Назиевскому ГП со строительным контролем | 28 339 838,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |