АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 апреля  2017 года   № 96

Об утверждении краткосрочного плана реализации  Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории  муниципального образования

Назиевское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года № 218 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы:

1.Утвердить:

1.1.Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в 2018 году ( приложение 1).

1.2.Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2018 году (приложение 2).

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации							О. И. Кибанов

Разослано: дело, ГЖИ, Фонд Капремонта, Прокуратура, сайт, «Назиевский Вестник»

Приложение № 1

к Постановлению администрации

муниципального образования

Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 18 апреля 2017 года №96

Краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в 2018 году

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средст местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | п.Назия, Комсомольский пр., д.2 | 1950 |  | шлакоблок | 2 | 3 | 1180,88 | 1180,88 | 953,73 | 47 | 7 632 400 |  |  |  | 7 632 400 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 2. | п.Назия, Комсомольский пр., д.4 | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 780,66 | 780,66 | 640,69 | 27 | 12 010 000 |  |  |  | 12 010 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 3. | п.Назия, Комсомольский пр., д.6 | 1951 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 797,07 | 797,07 | 570,98 | 33 | 12 140 000 |  |  |  | 12 140 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 4. | п.Назия, Комсомольский пр., д.8 | 1950 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 782,72 | 782,72 | 505,21 | 29 | 15 870 000 |  |  |  | 15 870 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 5. | п.Назия, Комсомольский пр., д.11 | 1948 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 622,82 | 622,82 | 479,59 | 32 | 5 270 000 |  |  |  | 5 270 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 6. | п.Назия, Школьный пр., д.15 | 1951 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 779,75 | 779,75 | 516,03 | 32 | 13 240 000 |  |  |  | 13 240 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 7. | п.Назия, Школьный пр., д.27 | 1952 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 784,5 | 784,5 | 735,23 | 33 | 13 330 000 |  |  |  | 13 330 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 8. | п.Назия, ул.Артеменко, д.2 | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 800,75 | 800,75 | 554,39 | 36 | 12 010 000 |  |  |  | 12 010 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 9. | п.Назия, ул.Артеменко, д.4 | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 821,09 | 821,09 | 608,59 | 29 | 12 420 000 |  |  |  | 12 420 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 10. | п.Назия, ул.Вокзальная , д.7 | 1955 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 842,2 | 842,2 | 449,91 | 39 | 12 620 000 |  |  |  | 12 620 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 11. | пос.Назия, ул.Матросова, д.8-а | 1964 | 1974 | бревенч. | 2 | 2 | 503,71 | 503,71 | 437,71 | 18 | 14 955 000 |  |  |  | 14 955 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 12. | пос.Назия, ул.Октябрьская, д.7 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 617,3 | 617,3 | 617,3 | 30 | 4 535 000 |  |  |  | 4 535 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 13. | пос.Назия, ул.Октябрьская, д.9 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 691,09 | 691,09 | 495,34 | 31 | 4 790 000 |  |  |  | 4 790 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 14. | п.Назия, ул.Октябрьская, д.10 | 1955 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 771,51 | 771,51 | 720,68 | 34 | 12 610 000 |  |  |  | 12 610 000 |  |  | 01.11.2018 | РО |
| 15. | пос.Назия, ул.Матросова, д.22 | 1951 | 1976 | шлакоблок | 2 | 2 | 794,84 | 794,84 | 493,3 | 30 | 16 410 000 |  |  |  | 16 410 000 |  |  | 20.12.2016 | РО |
| Итого: | 11 570,89 | 11 570,89 | 8 778,68 | 480 | 169 842 400 |  |  |  | 169 842 400 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

муниципального образования

Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 18 апреля 2017 года №96

Реестр

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2018 году

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт сетей газоснабжения | ремонт сетей холодного водоснабжения | ремонт сетей горячего водоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | п.Назия, Комсомольский пр., д.2 | 7 632 400 | ПИР 532 400 | 165 000,00 | - | - | 183 700,00 | 183 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | 958 | 7 100 000 | - | - | - | - | - | ПИР |
| 2. | п.Назия, Комсомольский пр., д.4 | 12 010 000 | 5 260 000,00 | 430 000,00 | 3 250 000,00 | - | 680 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 846 | 5 900 000 | - | - | - | - | - | 850 000,00 |
| 3. | п.Назия, Комсомольский пр., д.6 | 12 140 000,00 | 5 260 000,00 | 430 000,00 | 3 250 000,00 | - | 680 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 846 | 6 030 000 | - | - | - | - | - | 850 000,00 |
| 4. | п.Назия, Комсомольский пр., д.8 | 15 870 000 | 5 560 000,00 | 430 000,00 | 3 250 000,00 | - | 680 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | - | - | 712,00 | 3 500 000,00 | - | - | 846 | 5 960 000 | - | - | - | - | - | 850 000,00 |
| 5. | п.Назия, Комсомольский пр., д.11 | 5 270 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 4 870 000 | - | - | - | - | - | 400 000,00 |
| 6. | п.Назия, Школьный пр., д.15 | 13 240 000 | 5 430 000,00 | 430 000,00 | 3 150 000,00 | - | 670 000,00 | 880 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | 846 | 6 700 000 | 113 | 260 000 | - | - | - | 850 000,00 |
| 7. | п.Назия, Школьный пр., д.27 | 13 330 000 | 5 780 000,00 | 430 000,00 | 3 470 000,00 | - | 680 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | 846 | 6 700 000 | - | - | - | - | - | 850 000,00 |
| 8. | п.Назия, ул.Артеменко, д.2 | 12 010 000 | 5 260 000,00 | 430 000,00 | 3 250 000,00 | - | 680 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 846 | 5 900 000 | - | - | - | - | - | 850 000,00 |
| 9. | п.Назия, ул.Артеменко, д.4 | 12 420 000 | 5 610 000,00 | 430 000,00 | 3 300 000,00 | - | 680 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | 846 | 5 960 000 | - | - | - | - | - | 850 000,00 |
| 10. | п.Назия, ул.Вокзальная , д.7 | 12 620 000,00 | 5 810 000,00 | 430 000,00 | 3 500 000,00 | - | 680 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | 846 | 5 960 000 | - | - |  | - | - | 850 000,00 |
| 11. | пос.Назия, ул.Матросова, д.8-а | 14 955 000 | 5 305 000,00 | 415 000,00 | 3 150 000,00 | - | 590 000,00 | 860 000,00 | 290 000,00 | - | - | 425 | 2 100 000 | - | - | 500 | 4 500 000 | 114 | 2 300 000 |  | - | - | 750 000,00 |
| 12. | пос.Назия, ул.Октябрьская, д.7 | 4 535 000 | 420 000,00 | 420 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 4 100 000 | - | - | - | - | - | 15 000,00 |
| 13. | пос.Назия, ул.Октябрьская, д.9 | 4 790 000 | ПИР 90 000 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 4 700 000 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | п.Назия, ул.Октябрьская, д.10 | 12 610 000 | 5 260 000,00 | 430 000,00 | 3 250 000,00 | - | 680 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 860 | 6 500 000 | - | - | - | - | - | 850 000,00 |
| 15. | пос.Назия, ул.Матросова, д.22 | 16 410 000 | 5 260 000 | 430 000,00 | 3 250 000,00 | - | 680 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | 713 | 3 600 000,00 | - | - | 860 | 6 700 000 | - | - | - | - | - | 850 000,00 |
|  | Итого: | 169 842 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |