

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 19 апреля 2017 года №111**

**О принятии новой редакции муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО Назиевское городское поселение:

 1. Принять новую редакцию муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.», согласно приложению.

 2. Постановление от 18 ноября 2016 года №276 "О принятии муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации О.И. Кибанов

Разослано: дело, заместитель главы администрации, бухгалтеру, КФ адм. КМР ЛО, Кировская городская прокуратура, Регистр

  **УТВЕРЖДЕНА**

 **постановлением администрации**

 **муниципального образования Назиевское городское поселение**

 **Кировского муниципального района**

 **Ленинградской области**

 **от 19 апреля 2017 года № 111**

 **(приложение)**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.» |
| Цели муниципальной программы  | Создание качественной дорожной сети, повышение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, направленного на эффективное содействие развитию экономики, решение социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровня жителей муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы  | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; улучшение условий жизни жителей населенных пунктов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |
| Исполнитель муниципальной программы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.  |
| Соисполнитель муниципальной программы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.  |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2017 - 2019 годы |
| Перечень подпрограмм  | 1. «Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»
2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»
3. «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»
4. «Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»
 |
| Источники финансирования муниципальной программы в 2014 году:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 12 900,000 | 4 300,000 | 4 300,000 | 4 300,000 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 189,600 | 2 189,600 | 0,000 | 0,000 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт тротуаров муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение оптимальных условий движения транспортных потоков. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**:

Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности», Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ, в целях комплексного решения проблем обеспечения безопасного транспортного и пешеходного сообщения в границах населенных пунктов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, снижения аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий, повышения комфортности проезжих частей дорог, пешеходных зон проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также улучшения внешнего вида территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Программа направлена на реализацию мероприятий комплексного содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения. Программа включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий для постоянного поддержания муниципальных дорог в надлежащем порядке и создания комфортных условий для работы и проживания местных жителей:

- ремонт проезжей части муниципальных дорог, дворовых территорий и тротуаров;

- применение передовых технологий ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и тротуаров;

- восстановление эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и тротуаров,приведение их состояния в соответствие со стандартами качества.

# **2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области составляет **81** километр.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение дорожных работ по ремонту, что являет собой комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

1. **Основные цели и задачи программы**

Целью Программы является:

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети и дворовых территорий, приоритетного выполнения работ по ремонту существующих автомобильных дорог и дворовых территорий;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- совершенствование системы управления и системы финансирования дорожного хозяйства, развитие систем ценообразования и закупок для нужд дорожного хозяйства.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог необходимо решить следующие задачи:

- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги.

1. **Перечень групп программных мероприятий**

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих мероприятий - мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области позволяющих увеличить протяженность участков автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованием стандартов к эксплуатационным показателям.

 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация программы будет осуществляться по четырем подпрограммам:

1. «Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»;
2. «Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»;
3. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»;
4. «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.».

Исполнителем Программы является администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Управление ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

При текущем управлении выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их экономической эффективности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**6. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

**Приложение №1 к Программе**

**Паспорт подпрограммы**

«Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» |
| Цель подпрограммы  | Создание качественной дорожной сети муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнитель подпрограммы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  |
| Разработчик подпрограммы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы  | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2017 – 2019 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годам(тыс. руб.) | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Бюджет Ленинградской области (тыс. руб.):2017 год – 2 189,6002018 год – 0,0002019 год – 0,000Бюджет МО Назиевское городское поселение (тыс. руб.):2017 год – 2 140,0002018 год – 2 140,0002019 год – 2 140,000 | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| «Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» | Администрация МО Назиевское городское поселение | Всего | 4 329,600 | 2140,000 | 2140,000 | 8 609,600 |
| В том числе: |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 189,600 | 0,000 | 0,000 | 2 189,600 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 2 140,000 | 2 140,000 | 2 140,000 | 6 420,000 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы: | Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |

**Планируемые результаты реализации подпрограммы**

 **«Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения**

 **в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, направленная на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы)(км) | Планируемое значение показателя по годам(км) |
| БюджетМО Назиевское городское поселение | Бюджет Ленинградской области | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 6 420,000 | 2 189,600 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования  | км | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,3 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям | % | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы**

**«Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения**

 **в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы <1> | Источник финансирования<2> | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия( тыс.руб.)<3> | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия ( тыс. руб.) <4> | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия<5> |
| 1. Проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет МО Назиевское городское поселение Бюджет Ленинградской области | 6 000,0002 189,600 | 2017 год –2 000,0002018 год – 2 000,0002019 год – 2 000,0002017 год – 2 189,6002018 год – 0,0002019 год – 0,000 | 0,000 |
| 2. Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации, строительный надзор и контроль | Бюджет МО Назиевское городское поселение  | 420,000 | 2017 год – 140,0002018 год – 140,0002019 год – 140,000 | 0,000 |

**Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия пореализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в 2016 финансовом году (тыс.руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Итого  | 2017 - 19 г.г. | 3673,861 | 8 609,600 | 4 329,600 | 2 140,000 | 2 140,000 | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Проведение ремонта 1,1 км а/дорог |
| Бюджет МО Назиевское городское поселение  | 1551,961 | 6 420,000 | 2 140,000 | 2 140,000 | 2 140,000 |
| В том числе: |
| Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Пушкина от ул.Калинина до дома 43, протяженностью 253м, площадью 1 300 м2 | 442,461 | 442,461 | 0,000 | 0,000 |
| Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Пушкина от дома 43 до Комсомольского пр., протяженностью 200м, площадью 800 м2 | 1 174,311 | 1 174,311 | 0,000 | 0,000 |
| Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Парковая от Комсомольского пр. до школы, протяженностью 354м, площадью 1 416 м2 | 383,228 | 383,228 | 0,000 | 0,000 |
|  | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по Комсомольскому проспекту от ул.Вокзальная до Школьного проспекта протяженностью 379м, площадью 2274м2 | 2000,000 | 0,000 | 2000,00 | 0,000 |
|  | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул.Октябрьская от Школьного проспекта до ул.Калинина протяженностью 308м, площадью 1307м2 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,00 |
| Бюджет Ленинградской области  |  | 2121,900 | 2 189,600 | 2 189,600 | 0,000 | 0,000 |
| Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Пушкина от ул.Калинина до дома 43, протяженностью 253м, площадью 1 300 м2 | 1 173,340 | 1 173,340 | 0,000 | 0,000 |
| Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Пушкина от дома 43 до Комсомольского пр., протяженностью 200м, площадью 800 м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Парковая от Комсомольского пр. до школы, протяженностью 354м, площадью 1 416 м2 | 1 016,260 | 1 016,260 | 0,000 | 0,000 |
| Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по Комсомольскому проспекту от ул.Вокзальная до Школьного проспекта протяженностью 379м, площадью 2274м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул.Октябрьская от Школьного проспекта до ул.Калинина протяженностью 308м, площадью 1307м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации, строительный надзор и контроль | Итого  | 2017 - 19 г.г. | 200,00 | 420,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | Оформление ПСД, осуществление надзорной деятельности на 1,1 км а/дорог |
| Бюджет МО Назиевское городское поселение  |  | 420,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |

**Паспорт подпрограммы**

«Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» |
| Цель подпрограммы  | Создание качественной дорожной сети муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнитель подпрограммы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  |
| Разработчик подпрограммы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы  | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2017 – 2019 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годам(тыс. руб.) | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Бюджет МО Назиевское городское поселение (тыс. руб.):2017 год – 0,0002018 год – 1060,0002019 год – 1060,000 | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| «Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» | Администрация МО Назиевское городское поселение | Всего | 0,000 | 1060,000 | 1060,000 | 2120,000 |
| В том числе: |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 0,000 | 1060,000 | 1060,000 | 2120,000 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы: | Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |

**Планируемые результаты реализации подпрограммы «Ремонт грунтовых дорог местного значения**

 **в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, направленная на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и / или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы)(км) | Планируемое значение показателя по годам(км) |
| БюджетМО Назиевское городское поселение | Бюджет Ленинградской области | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1  | Ремонт грунтовых дорог общего пользования местного значения муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 2 120,000 | 0,000 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования  | км | 1,7 | 1,7 | 3,2 | 4,4 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям | % | 5,6 | 5,6 | 10,5 | 14,5 |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы**

**«Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы <1> | Источник финансирования<2> | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия( тыс.руб.)<3> | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия ( тыс. руб.) <4> | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия<5> |
| 1. Проведение ремонтных работ грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет МО Назиевское городское поселение Бюджет Ленинградской области | 2 000,0000,00 | 2017 год – 0,0002018 год – 1 000,0002019 год – 1 000,0002017 год – 0,0002018 год – 0,0002019 год – 0,000 | 0,000 |
| 2. Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации, строительный надзор и контроль | Бюджет МО Назиевское городское поселение  | 120,000 | 2017 год – 0,0002018 год – 60,0002019 год – 60,000 | 0,000 |

**Перечень мероприятий подпрограммы «Ремонт грунтовых дорог местного значения**

 **в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия пореализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в 2016 финансовом году (тыс.руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение ремонтных работ грунтовых дорог местного значения муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Итого  | 2017 - 19 г.г. | 1 000,000 | 2 120,000 | 0,000 | 1 060,000 | 1 060,000 | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Проведение ремонта 2,7 км грунтовых а/дорог |
| Бюджет МО Назиевское городское поселение  | 1 000,000 | 2 120,000 | 0,000 | 1 060,000 | 1 060,000 |
| В том числе: |
|  | Ремонт дороги по ул. Линейная в п.Назия протяженностью 1,464м, площадью 4199м2 | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,00 | 0,000 |
|  | Ремонт дороги по ул. Железнодорожная в п.Назия протяженностью 1,217м, площадью 3899,4м2 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,00 |
| Бюджет Ленинградской области  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ремонт дороги по ул. Линейная в п.Назия протяженностью 1,464м, площадью 4199м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ремонт дороги по ул. Железнодорожная в п.Назия протяженностью 1,217м, площадью 3899,4м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации, строительный надзор и контроль | Итого  | 2017 - 19 г.г. | 120,00 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 60,000 | Оформление ПСД, осуществление надзорной деятельности на 2,7 км а/дорог |
| Бюджет МО Назиевское городское поселение  |  | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 60,000 |

**Паспорт подпрограммы**

**«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» |
| Цель подпрограммы  | Создание качественной дорожной инфраструктуры придомовых территорий и проездов к ним муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнитель подпрограммы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик подпрограммы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы  | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной инфраструктуры придомовых территорий и проездов к ним муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2019 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годам(тыс. руб.) | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Бюджет МО Назиевское городское поселение (тыс. руб.):2017 год – 1100,0002018 год – 1100,0002019 год – 1100,000 | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» | Администрация МО Назиевское городское поселение | Всего | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | 3 300,00 |
| В том числе: |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | 3 300,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы: | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |

**Планируемые результаты реализации подпрограммы «Ремонт дворовых территорий**

 **многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов**

 **в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, направленная на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы)(км) | Планируемое значение показателя по годам(км) |
| БюджетМО Назиевское городское поселение | Бюджет Ленинградской области | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 3 300,000 | 0,000 | Протяженность отремонтированных участков проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  | км | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 6,9 |
| Доля протяженности отремонтированных участков проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, соответствующая нормативным требованиям | % | 50 | 60 | 70 | 80 |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы**

 **«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям**

 **многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы <1> | Источник финансирования<2> | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия( тыс.руб.)<3> | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия ( тыс. руб.) <4> | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия<5> |
| 1. Проведение ремонтных работ на проезжих частях проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет МО Назиевское городское поселение Бюджет Ленинградской области | 3 000,0000,000 | 2017 год – 1 000,0002018 год – 1 000,0002019 год – 1 000,0002017 год – 0,0002018 год – 0,0002019 год – 0,000 | 0,000 |
| 2. Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации, строительный надзор и контроль | Бюджет МО Назиевское городское поселение  | 300,000 | 2017 год – 100,0002018 год – 100,0002019 год – 100,000 | 0,000 |

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым**

 **территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия пореализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение ремонтных работ на проезжих частях проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Итого  | 2017 -2019 г.г. | 2 097,112 | 3 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Проведение ремонта 3 км проездов к дворовым территориям |
| Бюджет МО Назиевское городское поселение  |  | 2 045,900 | 3 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Бюджет Ленинградской области  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации, строительный надзор и контроль | Итого  | 2017 -2019 г.г. | 51,212 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Оформление ПСД, осуществление надзорной деятельности на 3 км проездов к дворовым территориям |
| Бюджет МО Назиевское городское поселение  |  | 51,212 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

**Паспорт подпрограммы**

**«Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» |
| Цель подпрограммы  | Создание качественной и безопасной инфраструктуры пешеходных зон в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнитель подпрограммы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик подпрограммы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы  | Улучшение эксплуатационного состояния инфраструктуры пешеходных зон в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2019 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годам(тыс. руб.) | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Бюджет МО Назиевское городское поселение (тыс. руб.):2017 год – 1060,0002018 год – 0,0002019 год – 0,000 | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» | Администрация МО Назиевское городское поселение | Всего | 1 060,000 | 0,000 | 0,000 | 1 060,00 |
| В том числе: |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 1 060,000 | 0,000 | 0,000 | 1 060,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы: | Приведение тротуаров муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствие с нормативными показателями  |

**Планируемые результаты реализации подпрограммы**

**«Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, направленная на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы)(км) | Планируемое значение показателя по годам(км) |
| БюджетМО Назиевское городское поселение | Бюджет Ленинградской области | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1  | Ремонт тротуара ул.Октябрьская от ул.Артеменко до ул.Матросова муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 1 060,000 | 0,000 | Протяженность отремонтированных участков тротуаров  | км | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Доля протяженности отремонтированных участков тротуаров | % | 22 | 36 | 36 | 36 |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы**

 **«Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы <1> | Источник финансирования<2> | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия( тыс.руб.)<3> | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия ( тыс. руб.) <4> | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия<5> |
| 1. Проведение ремонтных работ на тротуарах муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет МО Назиевское городское поселение Бюджет Ленинградской области | 1 000,0000,000 | 2017 год – 1 000,0002018 год – 0,0002019 год – 0,0002017 год – 0,0002018 год – 0,0002019 год – 0,000 | 0,000 |
| 2. Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации, строительный надзор и контроль | Бюджет МО Назиевское городское поселение  | 60,000 | 2017 год – 60,0002018 год – 0,0002019 год – 0,000 | 0,000 |

**Перечень мероприятий подпрограммы**

 **«Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия пореализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение ремонтных работ на тротуарах муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Итого  | 2017 -2019 г.г. | 0,000 | 1 060,000 | 1 060,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Проведение ремонта 0,5 км тротуаров |
| Бюджет МО Назиевское городское поселение  |  | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Ленинградской области  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации, строительный надзор и контроль | Итого  | 2017 -2019 г.г. | 0,000 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | Оформление ПСД, осуществление надзорной деятельности на 0,5 км тротуаров |
| Бюджет МО Назиевское городское поселение  |  | 0,000 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |