АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 февраля 2018 года   № 22

Об утверждении краткосрочного плана реализации  Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах,  расположенных на территории муниципального образования

Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года № 218 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы:

1.Утвердить "Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в 2016 году" (приложение 1).

2. Утвердить "Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2016 году" (приложение 2).

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации							О. И. Кибанов

Разослано:  дело, УКХ адм. КМР ЛО, Комитет жилнадзора и контроля ЛО, Комитет ЖКХ ЛО,   офиц. сайт

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Постановлению администрации

муниципального образования

Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 02 февраля 2018 года № 22

Краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в 2016 году

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Пос. Назия, просп. Комсомольский, д. 11 | 1948 | 1963 | Прочие | 2 | 2 | 622,82 | 622,82 | 298,80 | 24 | 434 277,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 277,57 | 697,28 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 2 | Пос. Назия, ул. Матросова, д. 22 | 1951 |  | Другое | 2 | 2 | 794,84 | 794,84 | 204,95 | 30 | 697 674,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 674,74 | 877,75 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | х | 1 417,66 | 1 417,66 | 503,75 | 54,00 | 1 131 952,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 952,31 | 798,47 | х | х | х |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Постановлению администрации

муниципального образования

Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 02 февраля 2018 года № 22

Реестр

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2016 году

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Ремонт подъездов | Утепление фасадов | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Пос. Назия, просп. Комсомольский, д. 11 | 434 277,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 277,57 |
| 2 | Пос. Назия, ул. Матросова, д. 22 | 697 674,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 674,74 |
| Итого по муниципальному образованию | 1 131 952,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 131 952,31 |