Оценка результатов реализации подпрограммы

«Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «***Совершенствование и развитие автомобильных дорог*** в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной программы)  (км) | Планируемое значение  показателя  на 2017 год  (км) | Достигнутое значение  показателя  за 2017 год  (км) |
| Бюджет поселения | Другие  источники | Бюджет  поселения | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 2140,0 | 2189,6 | 2140,0 | 2189,6 | ***Показатель 1:***  Протяженность отремонтированных участков а/дорог общего пользования | км | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Задача 1- Ремонт дворовых территорий муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 1100,0 | 0,0 | 989,9 | 0,0 | ***Показатель 1:***  Площадь отремонтированных дворовых территорий | км | 1,1 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Ремонт тротуара ул.Октябрьская от ул.Артеменко до ул.Матросова муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 1060,0 | 0,0 | 991,9 | 0,0 | ***Показатель 1:***  Протяженность отремонтированных участков проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | км | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Кибанов

(подпись)