Оценка результатов реализации подпрограммы

«Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «***Совершенствование и развитие автомобильных дорог*** в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

 **за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)(км) | Планируемоезначение показателя на 2017 год(км) | Достигнутоезначение показателя за 2017 год(км) |
| Бюджет поселения  | Другие источники | Бюджет поселения  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.  | Задача 1 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  | 2140,0 | 2189,6 | 2140,0 | 2189,6 | ***Показатель 1:***Протяженность отремонтированных участков а/дорог общего пользования  | км | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Задача 1- Ремонт дворовых территорий муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  | 1100,0 | 0,0 | 989,9 | 0,0 | ***Показатель 1:***Площадь отремонтированных дворовых территорий | км | 1,1 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Ремонт тротуара ул.Октябрьская от ул.Артеменко до ул.Матросова муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 1060,0 | 0,0 | 991,9 | 0,0 | ***Показатель 1:***Протяженность отремонтированных участков проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | км | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Кибанов

 (подпись)