Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 1 января 2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий ("Дорожная карта") по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы **«О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 2016-2018 годы»** |
| 1. | Приобретение и установка информационных щитов в д. Никольское у дома № 8, д. Сирокасска у дома № 10,д.Васильково между домами № 24б и 24в, д. Замошье у дома № 22,д. Старая Мельница у дома № 3,д. Подолье между домами № 11 и № 9, д.Лукинское у дома № 4 |  | Администрация МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  | Исполнено  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение 90 дней, со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | По результатам проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт №04-2018 от 20.04.2018 г. |
| 1.2. | Приобретение и установка информационных щитов в д. Никольское у дома № 8, д. Сирокасска у дома № 10,д.Васильково между домами № 24б и 24в, д. Замошье у дома № 22,д. Старая Мельница у дома № 3,д. Подолье между домами № 11 и № 9, д.Лукинское у дома № 4 | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, не позднее 45 дней с даты, подписания контракта | Подрядная организация | Организация информирования граждан | Подрядчик – ООО «СЗСК».Работы выполнены в сроки, установленные в соответствии с условиями муниципального контракта от 20.04.2018 № 04-2018 (в течение 45 дней с момента заключения Контракта). |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка осуществлена в соответствии с условиями муниципального контракта 20.04.2018 № 04-2018. Дата подписания акта о приемке выполненных работ – 04.06.2018г. |
| 2. | Создание местной системы оповещенияд. Карловка у дома № 2, д. Жихарево напротив дома № 24 |  | Администрация МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  | Исполнено  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение 90 дней, со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | По результатам проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт №04-2018 от 20.04.2018 г. |
| 2.2. | Создание местной системы оповещенияд. Карловка у дома № 2, д. Жихарево напротив дома № 24 | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, не позднее 45 дней с даты, подписания контракта | Подрядная организация | Организация информирования граждан | Подрядчик – ООО «СЗСК».Работы выполнены в сроки, установленные в соответствии с условиями муниципального контракта от 20.04.2018 № 04-2018 (в течение 45 дней с момента заключения Контракта). |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка осуществлена в соответствии с условиями муниципального контракта 20.04.2018 № 04-2018. Дата подписания акта о приемке выполненных работ – 04.06.2018г. |
| 3 | Приобретение и установка пульта управления местной системой оповещения (здание администрации п. Назия Школьный пр. д. 10а)  |  | Администрация МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  | Исполнено  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение 90 дней, со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | По результатам проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт №04-2018 от 20.04.2018 г. |
| 3.2 | Приобретение и установка пульта управления местной системой оповещения (здание администрации п. Назия Школьный пр. д. 10а)  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, не позднее 45 дней с даты, подписания контракта | Подрядная организация | Организация информирования граждан | Подрядчик – ООО «СЗСК».Работы выполнены в сроки, установленные в соответствии с условиями муниципального контракта от 20.04.2018 № 04-2018 (в течение 45 дней с момента заключения Контракта). |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка осуществлена в соответствии с условиями муниципального контракта 20.04.2018 № 04-2018. Дата подписания акта о приемке выполненных работ – 04.06.2018г. |
| 4 | Приобретение и установка игрового комплекса д. Городище у дома № 11д. Жихарево напротив дома № 38 |  | Администрация МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  | Исполнено  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение 90 дней, со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | По результатам проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт №04-2018 от 20.04.2018 г. |
| 4.2 | Приобретение и установка игрового комплекса д. Городище у дома № 11д. Жихарево напротив дома № 38 | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, не позднее 45 дней с даты, подписания контракта | Подрядная организация | Организация информирования граждан | Подрядчик – ООО «СЗСК».Работы выполнены в сроки, установленные в соответствии с условиями муниципального контракта от 20.04.2018 № 04-2018 (в течение 45 дней с момента заключения Контракта). |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка осуществлена в соответствии с условиями муниципального контракта 20.04.2018 № 04-2018. Дата подписания акта о приемке выполненных работ – 04.06.2018г. |
| 5 | Ремонт колонки д. Мучихино у дома № 14б |  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  | Исполнено  |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение 90 дней, со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | По результатам проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт №04-2018 от 20.04.2018 г. |
| 5.2 | Ремонт колонки д. Мучихино у дома № 14б | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, не позднее 45 дней с даты, подписания контракта | Подрядная организация | Организация информирования граждан | Подрядчик – ООО «СЗСК».Работы выполнены в сроки, установленные в соответствии с условиями муниципального контракта от 20.04.2018 № 04-2018 (в течение 45 дней с момента заключения Контракта). |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка осуществлена в соответствии с условиями муниципального контракта 20.04.2018 № 04-2018. Дата подписания акта о приемке выполненных работ – 04.06.2018г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы **«О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 2016-2018 годы»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Приемка и оплата в порядке, установленном муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Возможность возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика в случае не выполнения обязательств подрядчиком. | Приемка осуществлена в соответствии с условиями муниципального контракта 20.04.2018 № 04-2018. Дата подписания акта о приемке выполненных работ – 04.06.2018г. Оплата произведена в соответствии с условиями муниципального контракта от 20.04.2018 №04-2018. Дата платежных поручений – 08.06.2018г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018,01.10.2018, 01.01.2019 подготовлены |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | На 01.01.2019 г. корректировка муниципальной программы и внесения изменений в Соглашение не требуется. |

Глава администрации О.И. Кибанов