Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

за январь - сентябрь 2016 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПРОГРАММА: «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 5 764.536 | 5 764.536 | 5 764.536 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 3 718. 636 | 3 718. 636 | 3 718. 636 |
| Мероприятие подпрограммы 1: ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области: | 3 718.636 | 3 718.636 | 3 718.636 |
| 1) Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Пушкина от ул. Кирова до ул. Калинина протяженностью 361м, S=1264 м² | 1 812.733 | 1 812.733 | 1 812.733 |
| 2) Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Строителей протяженностью 320 м, S=1 381 м² | 1 905.903 | 1 905.903 | 1 905.903 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 1 596,736 | 1 596,736 | 1 596,736 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 121,900 | 2 121,900 | 2 121,900 |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 2 045,900 | 2 045,900 | 2 045,900 |
| Мероприятие подпрограммы 2: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 2 045,900 | 2 045,900 | 2 045,900 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 2 045,900 | 2 045,900 | 2 045,900 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Соисполнитель__________________________   /О.И. Кремис/                   Глава администрации _______________________ /О.И. Кибанов/

(подпись)                                                                                                                     (подпись)