Отчет по Приложению 7

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«***О содействии развитию* муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области *части территории являющимся административным центрам* поселения на 2017 год**»

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2016 год | Достигнутое значение  показателя  за 2016 год |
| Бюджет поселения | Бюджет Ленинградской области | Бюджет  поселения | Бюджет Ленинградской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Задача 1**  *Ремонт пешеходной дорожки по ул. Октябрьская, от ул. Волховское шоссе до пересечения с ул. Артеменко* | 200,00 | 1 087,0 | 199,9 | 1 087,0 | **Показатель 1**  Повышение защищенности объекта, обеспечение специальным оснащением | Шт. | 1 | 1 | 1 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Кибанов

(подпись)

Исполнитель: Специалист первой категории, Нефедова М.А., (81362) 61-118