Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«***О содействии развития части территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

2-й квартал

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования  на 2016 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| ***Программа:*** ***«О содействии развития части территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» | |  |  |  | |
| ***Мероприятия программы:*** | |  |  |  | |
| 1).Приобретение и установка пожарного щита:  д. Васильково,  д. Городище,  д. Лукинское,  д. Никольское,  д. Мучихино,  д. Замошье,  д. Подолье,  д. Жихарево,  д. Карловка,  д. Ст. Мельница,  д. Сирокасска | | 55,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2)Приобретение и установка колонки в д. Замошье | | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 3) Приобретение и установка баков (5000 л.) 4 шт. для нужд пожаротушения,  д. Жихарево  д. Подолье | | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4)Устройство подъезда и площадки для разворота пожарной машины  д. Жихарево  д. Подолье | | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5)Обрезка деревьев д. Карловка | | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6)Ремонт дорог в д. Старая Мельница ул. 2 я Набережная | | 782,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 7)Ремонт дороги в д. Городище | | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8)Ремонт дороги в д. Сирокасска | | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | | 187,5 | 187,5 | 187,5 | |
| Средства бюджета Ленинградской области | | 2500,0 | 2500,0 | 2500 | |
|  | | | |

Соисполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А. Нефедова/ Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.И. Кибанов/

(подпись) (подпись)