Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«***О содействии развития части территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

2-й квартал 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс.руб.) | Выполнено(тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Программа:*** ***«О содействии развития части территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |
| ***Мероприятия программы:***  |  |  |  |
| 1). Приобретение и устройство детской площадки, организация досуга граждан:д. Подолье между домами № 11 и № 9 д. Сирокасска между домами № 54 и 56 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2) Приобретение и установка баков (5000 л.) 6 шт. для нужд пожаротушения,д. Никольское 2 шт., у дома № 8д. Замошье 2 шт. у дома № 2д. Старая Мельница 2 шт. напротив дома № 3 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3) Устройство подъезда и площадки для разворота пожарной машиныд. Никольское у дома № 8д. Замошье между домами № 22 и № 24д. Старая Мельница напротив дома № 3 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) Ремонт колодца д. Лукинское с заменой деревянного сруба на железобетонные кольца, около дома № 4 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5)Ремонт дороги в д. Карловка от дома № 2 до дома № 6 - 60 м., от дома № 6 до дома № 18 - 250 м. | 787,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6) Ремонт дороги в д. Сирокасска между домами № 24 и № 26 в переулок 300м., по восточной границе населенного пункта д. Сирокасска у вновь планируемых участков, протяженностью 150м. | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7) Изготовление и установка дорожных знаков(название деревень):д. Васильково при въезде в деревню,д. Городище, при въезде в деревню д. Лукинское, при въезде в деревнюд. Никольское, при въезде в деревнюд. Мучихино, при въезде в деревнюд. Замошье, при въезде в деревнюд. Подолье, при въезде в деревнюд. Жихарево, при въезде в деревнюд. Карловка, при въезде в деревнюд. Ст. Мельница, при въезде в деревнюд. Сирокасска при въезде в деревню | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8) Приобретение и установка видеокамер в д. Васильково 4 шт., около дома № 1а, на пересечении дорог, Н. Шальдиха –Васильково-Сирокасска-региональной дороги подъезд к станции Жихарево | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2500,0 | 2500,0 | 2500 |
|  |

Соисполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А. Нефедова/ Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.И. Кибанов/

 (подпись) (подпись)