| ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом) |
| --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2016 года | Неисполь-зованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Приобретение и установка пожарного щита: д.Васильково, д.Городище, д.Лукинское, д.Никольское, д.Мучихино, д.Замошье, д.Подолье, д.Жихарево, д.Карловка, д.Ст.Мельница, д.Сирокасска | 11 | 0 | 55 000,00 | 51160,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 160,00 |
| Приобретение и установка колонки в д.Замошье | 1 | 0 | 150 000,00 | 139 530,00 | 10 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 530,00 |
| Приобретение и установка баков (5000 л) 4 шт. для нужд пожаротушения, д.Жихарево, д.Подолье | 4 | 0 | 200 000,00 | 186 050,00 | 13 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 050,00 |
| Устройство подъезда и площадки для разворота пожарной машины д.Жихарево, д.Подолье | 2 | 0 | 300 000,00 | 279 070,00 | 20 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 070,00 |
| Обрезка деревьев д.Карловка | 20 | 0 | 200 000,00 | 186 050,00 | 13 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 050,00 |
| Ремонт дорог в д.Старая Мельница ул. 2-я Набережная | 489,1 | 0 | 782 500,00 | 727 910,00 | 54 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 910,00 |
| Ремонт дороги в д.Городище | 437,5 | 0 | 700 000,00 | 651 160,00 | 48 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 160,00 |
| Ремонт дороги в д.Сирокасска | 187,5 | 0 | 300 000,00 | 279 070,00 | 20 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 070,00 |
| Итого | х | 0 | 2 687 500,00 | 2 500 00,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Глава администрации |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| МО Назиевское городское поселение |  | Кибанов О.И. |  |  |  |
|  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |  |  |
| Главный специалист-главный бухгалтер |  |  | Соколова О.Н. |  |  |  |
|  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  | _____________ | Бурак Л.В. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| Исполнитель: Печатникова Е.А., (81362) 61-118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |