Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы

«О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

(название муниципальной программы)

Исполнитель: Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год (2015г) |  |  | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) (2014-2015гг) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Программа: «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 2 687,50 | 2 687,50 | 2 687,50 | 4 156,4 | 4 156,4 | 4 156,4 |
| 2 | Мероприятия программы: |  |  |  |  |  |  |
| 2014г | 1) Строительство пожарных водоемов в д.Лукинское, д.Никольское, д.Мучихино | х | х | х | 329,8 | 329,8 | 329,8 |
|  | 2) Обустройство подъезда к пожарным водоемам для забора воды (д.Лукинское, д.Никольское, д.Мучихино) | х | х | х | 216,6 | 216,6 | 216,6 |
|  | 3) Установка баков (5000 л.) для нужд пожаротушения, устройство подъезда и площадки для разворота пожарной машины (д.Сирокасска, д.Городище, д.Карловка) | х | х | х | 195,5 | 195,5 | 195,5 |
|  | 4) Приобретение материалов (щебень) для поямочного ремонта в деревнях: Сирокасска, Никольское, Лукинское | х | х | х | 727,0 | 727,0 | 727,0 |
| 2015г | 1) Ремонт дорог в дер.Старая Мельница | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 |
|  | 2) Ремонт дорог в дер.Старая Мельница (продолжение) | 403,1 | 403,1 | 403,1 | 403,1 | 403,1 | 403,1 |
|  | 3) Ремонт дороги в дер.Жихарево | 1 098,8 | 1 098,8 | 1 098,8 | 1 098,8 | 1 098,8 | 1 098,8 |
|  | 4) Ремонт дороги в дер.Замошье | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
|  | 5) Установка знаков на опоре, пожарный водоем и по направлению движения к нему. 20 знаков Сирокасска Городище Васильково Лукинское Никольское Замошье Жихарево Карловка Мучихино | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
|  | 6) Приобретение и установка пожарных рынд 10 шт. Подолье Сирокасска Городище Васильково Лукинское Никольское Замошье Жихарево Карловка Мучихино | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
|  | В т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 257,50 | 257,50 | 257,50 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 898,9 | 3 898,9 | 3 898,9 |
| 3 | Итого по муниципальной программе | 2 687,50 | 2 687,50 | 2 687,50 | 4 156,4 | 4 156,4 | 4 156,4 |
|  | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 257,50 | 257,50 | 257,50 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 898,9 | 3 898,9 | 3 898,9 |

Руководитель________________________________ О.И. Кибанов

(подпись)