Приложение № 3

к Соглашению № 236 от 28 марта 2019 года

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области»

на 2019 года (нарастающим итогом)

муниципального образования Назиевское городское поселения

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | | Предусмотрено средств в 2019 году | | | Получено   субсидий  в 2019 году об- ласт- ной  бюджет | Принятые в 2019   году бюджетные   обязательства | | | Выпол- нение капи-  тало-  вложе- ний | Перечислено средств   организациям   в 2019 году | | | Остаток  субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень  основных  видов  выполненных работ, общее  состояние  строительной готовности объекта (проц.),  причины  возникновения остатка и т.д.) | |
| Всего | в том числе | | контрагент | номер и  дата  дого- вора | сумма договора  на  2019  год | Всего | в том числе | |
| областной  бюджет | местный бюджет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-спортивный центр «Назия» в части ремонта кровли по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Назия, Комсомольский пр., д.15 | | 6 769 070,00 | 5 076 800,00 | 1 692 270,00 | 0,00 | ООО «СЗСК» | №02/19  от 15.07.2019 | 6 769 070,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключается допсоглашение на  увеличение срока выполнения работ по Контакту с учетом необходимости проведения дополнительных объемов работ. | |
| Целевое использование субсидий в сумме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаю  (цифрами и прописью)  Заместитель главы администрации С. П. Басков  муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «04» октября 2019 года  (подпись) (фамилия, инициалы)  Руководитель финансового органа С.В. Антипова  муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «04» октября 2019 года  МП (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 4

к Соглашению № 236 от 28 марта 2019 года

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 3 квартал 2019 года

муниципальным образованием Назиевское городское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя результативности: | Единица  измерения | Плановые значения целевого показателя результативности | | | |
| Плановое значение | Фактическое  значение | Отклонение  % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Процент выполнения работ на объекте | % | 100% | 0% | 0% | Заключен контракт от 15.07.2019 № 02/19 на выполнение работ с ООО «СЗСК». Заключается допсоглашение на  увеличение срока выполнения работ по Контакту с учетом необходимости проведения дополнительных объемов работ. Срок выполнения работ - до  15 ноября 2019 г. |

Заместитель главы администрации О.И. Кибанов

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «04» октября 2019 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа С.В. Антипова

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «04» октября 2019 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

МП