| ОТЧЕТ об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 2015 год |
| --- |
| Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2015 год (областной и местный бюджет)* | Поступило средств областного бюджета * | Размер софинансирования из местного бюджета* | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета * | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета * | Неиспользо-ванный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату* | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии |
| 990 1403 6637088 521 251 | 003 2 02 02999 13 0000 151 | 515 525,00 | 479 438,25 | 36 086,75 | 479 438,25 | 36 086,75 | 0,00 | Ремонт дорог в д.Старая Мельница | ООО «ИнвестСтрой» | МК №0145300013015000014 от 02.09.2015г | Выполнение работ в ходе реализации программы «О содействии рахвития части реттритории МО Назиевское ГП МО Кировский МР ЛО на 2014-2016 годы» | 2 284 375,00 | 515 525,00 | Акт №3 от 17.09.15г | 1 000 м² |
|  |  | 1 098 795,00 | 1 021 879,35 | 76 915,65 | 1 021 879,35 | 76 915,65 | 0,00 | Ремонт дороги в д.Жихарево |  |  |  |  | 1 098 795,00 | Акт №1 от 17.09.15г | 1 440 м² |
|  |  | 593 980,00 | 552 401,40 | 41 578,60 | 552 401,40 | 41 578,60 | 0,00 | Ремонт дороги в д.Замошье |  |  |  |  | 593 980,00 | Акт №2 от 17.09.15г | 760 м² |
|  |  | 50 745,00 | 47 192,85 | 3 552,15 | 47 192,85 | 3 552,15 | 0,00 | Приобретение и установка пожарных рынд 10 шт. Подолье Сирокасска Городище Васильково Лукинское Никольское Замошье Жихарево Карловка Мучихино |  |  |  |  | 50 745,00 | Акт №1709 от 17.09.15г | 10 шт. |
|  |  | 25 330,00 | 23 556,90 | 1 773,10 | 23 556,90 | 1 773,10 | 0,00 | Установка знаков на опоре, пожарный водоем и по направлению движения к нему Сирокасска Городище Васильково Лукинское, Никольское Замошье Жихарево Карловка Мучихино |  |  |  |  | 25 330,00 |  | 20 ед. |
|  |  | 403 125,00 | 375 531,25 | 27 593,75 | 375 531,25 | 27 593,75 | 0,00 | Ремонт дорог в д.Старая Мельница (продолжение) | ООО «СтройТрест» | МК №0145300013015000017 от 03.11.2015г | Выполнение работ в ходе реализации программы «О содействии рахвития части реттритории МО Назиевское ГП МО Кировский МР ЛО на 2014-2016 годы» | 403 125,00 | 403 125,00 | Акт №1 от 06.11.15г | 680 м² |
| ИТОГО** | 2 687 500,00 | 2 500 000,00 | 187 500,00 | 2 500 000,00 | 187 500,00 | 0,00 | х | х | х | х | 2 687 500,00 | 2 687 500,00 | х | х |
| *Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!) ** Обязательно наличие графы "Итого" |
| Глава администрации поселения Ленинградской области _____ ___ __ Кибанов О.И. (подпись) (фамилия, инициалы) Главный бухгалтер ________________ Гладких О.В. (подпись) (фамилия, инициалы) Согласовано: Председатель комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области _____ ___ __ Мельниченко Н.Г. (подпись) (фамилия, инициалы) | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области _____ ___ __ Бурак Л.В.. (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |
| Исполнитель ___ Печатникова Е.А. _____________ (81362) 61-118 (фамилия, инициалы) (подпись) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 декабря 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |