Отчет по Приложению №6

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«***О содействии развития части территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

(наименование муниципальной программы)

2-й квартал

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования  на 2020 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| ***Программа:*** ***«О содействии развития части территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» | |  | 2687,5 |  | |
| ***Мероприятия программы:*** | |  |  |  | |
| 1.Обустройство детской игровой площадки  д. Карловка у дома № 11,  д. Лукинское напротив дома № 4 ,  д. Никольское напротив дома № 9 ,  д. Замошье у дома №34 ,  д. Васильково у дома № 26а | | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2. Ремонт дороги  д. Сирокасска от дома № 2а до дома № 30 | | 776,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | | 253,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства бюджета Ленинградской области | | 2272,7 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | | |

Соисполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А. Нефедова/ Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.И. Кибанов/

(подпись) (подпись)