

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**От 20 декабря 2019 года № 254**

**О внесении изменений в постановление администрации от 22 ноября 2019 года №237 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство общественных**

**территорий в г.п.Назия МО Назиевское городское поселение в 2020 г.»**

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания комфортных условий жизнедеятельности населения и повышения уровня благоустройства общественных и дворовых территорий в г.п.Назия МО Назиевское городское поселение, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области № 237 от 22.11.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство общественных территорий в г.п.Назия МО Назиевское городское поселение в 2020 г.» следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению №1;

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению №2;

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению №3;

1.4. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению №4;

2. Опубликовать  постановление в газете «Назиевский вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте МО Назиевское городское поселение (<http://nazia.lenobl.ru/>).

3. Постановление вступает в силу  после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.И. Кибанов

Разослано: дело, отдел ЭиФ МОНГП, Комитет финансов, Сайт, «Назиевский Вестник», прокуратура, Регистр

**Приложение №1 к постановлению**

**от 20 декабря 2019г. №254**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Благоустройство общественных территорий** **в г.п.Назия МО Назиевское городское поселение в 2020 г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **Благоустройство общественных территорий в г.п.Назия МО Назиевское городское поселение в 2020 г.** |
| Разработчик программы | Администрация МО Назиевское городское поселение |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО Назиевское городское поселение |
| Соисполнители программы | МКУ «УХОиТ» МО Назиевское городское поселение |
| Участники программы | Администрация МО Назиевское городское поселение, МКУ «УХОиТ» МО Назиевское городское поселение |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий г.п.Назия МО Назиевское городское поселение |
| Задачи муниципальной программы | 1. приобретение и установка новых элементов благоустройства на общественные территории в г.п.Назия;  2. приобретение и установка спортивного оборудования |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Количество новых установленных игровых элементов и элементов благоустройства на общественных территориях в г.п.Назия  2. Количество спортивного оборудования |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап, срок реализации программы 2020 г. |
| Источники финансирования муниципальной программы | бюджет МО Назиевское городское поселение, областной бюджет Ленинградской области; |
| Объемы финансирования программы | 2020 год – 1996,0 т.руб.;  - Средства бюджета поселения в сумме 261,0 т.руб.  - Областные средства в сумме 1735,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. увеличение количества игровых элементов и элементов благоустройства на общественных территориях в г.п.Назия;  2. увеличение уличных спортивных тренажёров |

**Раздел I. Анализ текущей ситуации в сфере благоустройства общественных территорий в г.п.Назия МО Назиевское городское поселение.**

Надлежащее состояние общественных территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления является организация комфортных условий жителей МО Назиевское городское поселение, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения.

Реализация соответствующих полномочий на территории г.п.Назия МО Назиевское городское поселение предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия отдыха и жизни жителей.

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства в г.п.Назия МО Назиевское городское поселение показали, что благоустройство территорий полностью или частично не отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства общественных пространств в г.п.Назия являются:

1) недостаточное количество игровых элементов на детских площадках;

2) недостаточное количество уличных спортивных тренажёров на спортивных площадках.

**Раздел II. Приоритеты в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы.**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной инфраструктуры на основе единых подходов. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий в г.п.Назия.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей отражены в **приложении №1** к паспорту муниципальной программы.

Ожидаемым конечным результатом муниципальной программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в паспорте программы.

**Раздел III. Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной программы.**

Реализацию основного перечня мероприятий муниципальной программы осуществляет МКУ«УХОиТ» МО Назиевское городское поселение, которое будет выполнять основные работы по благоустройству локальных общественных пространств.

Для реализации муниципальной программы будут также привлекаться организации, определяемые в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень основных мероприятий и финансовых затрат по каждому мероприятию муниципальной программы представлен в **приложении № 2** к муниципальной программе.

**Раздел IV. Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.**

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере МО Назиевское городское поселение. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО Назиевское городское поселение.

Сводные финансовые затраты по направлениям приведены в **приложении №3**.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации программы. В связи с этим наибольшее внимание необходимо уделять управлению финансовыми рисками. Для минимизации

возможных отрицательных последствий решения проблемы необходимо пред-

принять ряд мер, таких как:

- мониторинг хода реализации мероприятий программы;

- широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации программы;

- обеспечение публичности отчетов о ходе реализации программы.

Приложение № 2 к постановлению

от 20 декабря 2019г. №254

**Перечень целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство общественных территорий** **в г.п.Назия МО Назиевское городское поселение в 2020 г.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого**  **индикатора и показателей**  **программы** | **Единица**  **измерения** | **Значение целевого индикатора и показателя по годам** | |
| **Год, предшествующий реализации программы** | **Год реализации программы** |
| **2019 г.** | **2020 г.** |
| 1. | 1. Количество новых установленных игровых элементов и элементов благоустройства на общественных территориях в г.п.Назия | Ед. | 0 | 8 |
| 2. | 2. Количество спортивного оборудования | Ед. | 0 | 15 |

Приложение № 3 к постановлению

от 20 декабря 2019г. №254

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство общественных территорий** **в г.п.Назия МО Назиевское городское поселение в 2020 г.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название мероприятия** | **Общая сумма расходов, руб.** | **Источники финансирования** |
| **2020 г** |
| **1** | **Приобретение и установка новых элементов благоустройства на общественные территории в г.п.Назия** | 169 700 | Местный бюджет |
| 0 | Бюджет ЛО |
| 1.1 | Приобретение новых скамеек на придомовой территории дома №2 по ул.Международная | 13 500 | Местный бюджет |
| 0 | Бюджет ЛО |
| 1.2 | Приобретение новых урн на придомовой территории дома №2 по ул.Международная | 13 500 | Местный бюджет |
| 0 | Бюджет ЛО |
| 1.3 | Приобретение новых качелей на придомовой территории дома №2 по ул.Международная | 32 442 | Местный бюджет |
| 0 | Бюджет ЛО |
| 1.4 | Приобретение вазона на придомовой территории дома №2 по ул.Международная | 6 200 | Местный бюджет |
| 0 | Бюджет ЛО |
| 1.4 | Приобретение новых качелей на придомовой территории дома № 18 по Школьному пр. | 32 442 | Местный бюджет |
| 0 | Бюджет ЛО |
| 1.5 | Приобретение нового игрового городка на придомовой территории дома № 18 по Школьному пр. | 71 616 | Местный бюджет |
| 0 | Бюджет ЛО |
| **2** | **Приобретение и установка спортивного оборудования** | 91 316 | Местный бюджет |
| 1 735 000 | Бюджет ЛО |
| 2.1. | Приобретение и установка спортивного оборудования (тренажёров) для сдач норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса (ГТО) на стадионе | 26 316 | Местный бюджет |
| 500 000 | Бюджет ЛО |
| 2.2. | Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки на ул. Есенина д.4 | 65 000 | Местный бюджет |
| 1 235 000 | Бюджет ЛО |

Приложение № 4 к постановлению

от 20 декабря 2019г. №254

**Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство общественных территорий** **в г.п.Назия МО Назиевское городское поселение в 2020 г.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники и направления расходов** | **Сумма расходов (руб.)** | |
| **2020 год** | **Всего** |
| Всего финансовых затрат**,** в т**.**ч**.:** | 1 996 016 | 1 996 016 |
| Из бюджета МО Назиевское городское поселение | 261 016 | 261 016 |
| Из бюджета Ленинградской области (на условиях софинансирования) | 1 735 000 | 1 735 000 |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 |
| Прочие расходы, в т.ч.: | 0 | 0 |
| Из бюджета МО Назиевское городское поселение | 0 | 0 |
| Из бюджета Ленинградской области (на условиях софинансирования) | 0 | 0 |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 |