

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 05 февраля 2016 года № 17**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 2016 – 2018годы»**

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»:

 1. Утвердить муниципальную программу МО Назиевское городское поселение **«О содействии развития части** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 – 2018 годы» согласно приложению.

 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «**О содействии развития части** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 2016 – 2018 годы», мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

 3. Постановление администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 03.03.2015 года № 63 «Об утверждении муниципальной целевой программы **«О содействии развития части** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» считать утратившим силу.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

 Глава администрации О.И. Кибанов

Разослано: дело, официальный сайт поселения «Назиевский Вестник»

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**МО Назиевское городское поселение**

**от 05 февраля 2016 г. № 17**

Паспорт муниципальной программы «**О содействии развития части** территории муниципального образования

Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы»»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | «**О содействии развития части** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» |
| Цель программы  | - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;- сокращение материальных потерь от пожаров;- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары;- повышение подготовленности населения в области пожарной безопасности;-повышение транспортной доступности. |
| Соисполнитель подпрограммы  | Правительство Ленинградской области |
| Разработчик программы  | Администрация МО Назиевское городское поселение |
| Задачи программы  | - совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, членов добровольной пожарной дружины;- организация работы по предупреждению и пресечение нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;-повышение транспортной доступности. |
| Сроки реализации программы  | 2016-2018 года |
| Источники финансирования по годам реализации (тыс.руб):Администрация МО Назиевское городское поселение: 2016 год –201,56 2017 год –202,5 2018 год –202,5Бюджет Ленинградской области:2016 год –2485,942017 год – 2497,52018 год –2497,5 |  Наименование программы «**О содействии развития части** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» | Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация МО Назиевское городское поселение;Комитет МСУ; | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2016год | 2017год | 2018 год | Итого |
|  |  | Всего  | 2687,5 | 2700,0 | 2700,0 | 8087,5 |
| В том числе:  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2485,94 | 2497,5 | 2497,5 | 7480,94 |
| Средства бюджета поселения  | 201,56 | 202,5 | 202,5 | 606,56 |
| Планируемые результаты реализации программы  | - обеспечение относительного сокращения потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций;- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде;-транспортная доступность.  |

**1. Характеристика проблемы**

К числу основных проблем развития сельских территорий муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, на решение которых направлена реализация муниципальной программы «**О содействии развития части** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы», относятся низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой, пожарной безопасности.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Основными целями «**О содействии развития части** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» являются:

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

- организация работы по предупреждению и пресечение нарушений требований пожарной безопасности;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-повышение транспортной доступности.

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары;

- повышение подготовленности населения в области пожарной безопасности;

**3. Сроки реализации Программы**

Реализацию муниципальной программы «**О содействии развития части** территории муниципального образования

Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» предполагается осуществить в 2016-2018 годы.

**4. Основные мероприятия Программы**

Основные мероприятия муниципальной программы «**О содействии развития части** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов (приложение).

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и средств бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

 Реализация мероприятий муниципальной программы «**О содействии развития части** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

Приложение N 1 к Программе

Перечень мероприятий программы

 «**О содействии развития части** территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) [\*](#Par546)Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2016год  | 2017год  | 2018 год, |
|  1  |  2  |  4  |  5  |  6  7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приобретение и установка колонки, приобретение и установка баков (5000 л.) 4 шт. для нужд пожаротушения, устройство подъезда и площадки для разворота пожарной машины, обрезка деревьев, ремонт дорог, приобретение и установка информационного щита, приобретение и устройство детской площадки. | Итого | 2016-2018г. | 8087,5 | 2687,5 | 2700,0 | 2700,0 | Администрация МО Назиевское городское поселение | обеспечение относительного сокращения потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций;- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде;-транспортная доступность |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 7480,94 | 2485,94 | 2497,5 | 2497,5 |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение  |  | 606,56 | 201,56 | 202,5 | 202,5 |  |  |
| 1.1 | Приобретение и установка пожарного щита:д. Васильково,д. Городище,д. Лукинское,д. Никольское,д. Мучихино,д. Замошье,д. Подолье,д. Жихарево,д. Карловка,д. Ст. Мельница,д. Сирокасска | Итого |  2016 год | 55,0 | 55,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 50,88 | 50,88 |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 4,12 | 4,12 |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение и установка колонки в д. Замошье | Итого  | 2016 год | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 138,75 | 138,75 |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 11,25 | 11,25 |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение и установка баков (5000 л.) 4 шт. для нужд пожаротушения, д. Жихаревод. Подолье  | Итого  | 2016 год | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 185,0 | 185,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Устройство подъезда и площадки для разворота пожарной машиныд. Жихаревод. Подолье | Итого  | 2016 год | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 277,5 | 277,5 |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |
| 1.5 | Обрезка деревьев д. Карловка | Итого | 2016 год | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 185,0 | 185,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт дорог в д. Старая Мельницаул. 2 я Набережная | Итого  | 2016 год | 782,5 | 782,5 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 723,81 | 723,81 |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 58,69 | 58,69 |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт дороги в д. Городище | Итого  | 2016 год | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 647,5 | 647,5 |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 52,5 | 52,5 |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт дороги в д. Сирокасска | Итого  | 2016 год | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 277,5 | 277,5 |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |
| 1.9 | Приобретение и устройство детской площадки:д. Подолье, д. Сирокасска | Итого  | 2017 год | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 277,5 |  | 277,5 |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 22,5 |  | 22,5 |  |  |  |
| 1.10 | Приобретение и установка баков (5000 л.) 6 шт. для нужд пожаротушения,д. Никольское,д. Замошье,д. Старая Мельница  | Итого  | 2017 год | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 277,5 |  | 277,5 |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 22,5 |  | 22,5 |  |  |  |
| 1.11 | Устройство подъезда и площадки для разворота пожарной машиныд. Никольское,д. Замошье,д. Старая Мельница | Итого  | 2017 год | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 370,0 |  | 370,0 |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
| 1.12 | Ремонт колодца д. Лукинское | Итого  | 2017 год | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 370,0 |  | 370,0 |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
| 1.13 | Ремонт дороги в д. Карловка | Итого  | 2017 год | 1300,0 |  | 1300,0 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 1202,5 |  | 1202,5 |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 97,5 |  | 97,5 |  |  |  |
| 1.14 | Приобретение и установка информационного щита в д. Никольское | Итого  | 2018 год | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 92,5 |  |  | 92,5 |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |
| 1.15 | Ремонт дороги д. Подолье | Итого  | 2018 год | 2300,0 |  |  | 2300,0 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 2127,5 |  |  | 2127,5 |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское  |  | 172,5 |  |  | 172,5 |  |  |
|  |  | городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Приобретение и устройство детской площадки: д. Карловка, д. Мучихино | Итого  | 2018год | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти  |  | 277,5 |  |  | 277,5 |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 22,5 |  |  | 22,5 |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«**О содействии развития части** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы»

за 20\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации  |
| Бюджет поселения   | Бюджет Ленинградской области | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1.  | Приобретение и установка баков, устройство подъезда и площадки к ним, обрезка деревьев, приобретение и установка пожарных щитов, приобретение и обустройство детских площадок, ремонт колодца, приобретение и установка информационного щита |  |  | Повышение защищенности объекта, обеспечение специальным оснащением | шт | 29 | 17 | 9 | 3 |
| 2. | повышение транспортной доступности, ремонт дорог |  |  | Повышение защищенности объекта (ремонт дорог) | шт/км | 5/ | 3 | 1 | 1 |

Приложение № 3 к Программе

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий муниципальной программы «**О содействии развития части** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

 на 2016-2018 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия ( тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятия, в том числе по годам ( тыс.руб.) | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия  |
| Приобретение и установка пластиковых баков для нужд пожаротушения, Обустройство площадки с твердым покрытием, , ремонт дорог, ремонт колодца, обустройство колонки, приобретение и обустройство детской площадки | Бюджет МО Назиевское городское поселение, бюджет Ленинградской области | 8087,5 | 2016 год – 2687,5 2017 год – 2700,02018 год – 2700,0 | 0 |