

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 14 декабря 2021 года № 267**

**Об утверждении муниципальной программы**

 **«Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Назиевское городское поселение №20 от 06.09.2018 года:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 16. 02. 2021 года № 24 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» считать утратившим силу с 01. 01. 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Назиевский Вестник» и на официальном информационном сайте МО Назиевское городское поселение в сети «Интернет» (<http://nazia.lenobl.ru/>).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации С. П. Басков

Разослано: дело, заместитель главы администрации, отдел экономики и финансов, КФ адм. КМР ЛО, Кировская городская прокуратура, Регистр

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**муниципального образования**

**Назиевское городское поселение**

**Кировского муниципального района**

**Ленинградской области**

**от 14 декабря 2021 года № 267**

**(приложение)**

|  |
| --- |
| **Паспорт** |
| **муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»** |
| Наименование муниципальной программы  | «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» |
| Цели муниципальной программы  | Создание качественной дорожной сети, повышение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, направленного на эффективное содействие развитию экономики, решение социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровня жителей муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; улучшение условий жизни жителей населенных пунктов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, МКУ "Управление хозяйственного обеспечения и транспорта". |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2024 годы |
| Перечень подпрограмм  | 1. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» |
| 2. «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» |
| Источники финансирования муниципальной программы: | Расходы (тыс. руб.) |
| **Итого** | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| **Итого** | **50 097,1** | **14 879,9** | **13 888,3** | **21 328,9** |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | **13 916,7** | ***4 458,2*** | ***4 636,5*** | ***4 822,0*** |
| Средства бюджета Ленинградской области | **36 180,4** | ***10 421,7*** | ***9 251,8*** | ***16 506,9*** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт тротуаров муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение оптимальных условий движения транспортных потоков. |

|  |
| --- |
| **Паспорт подпрограммы** |
| **«Развитие сети автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»** |
| Наименование подпрограммы  | «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» |
| Цель подпрограммы  | Создание качественной дорожной сети муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  |
| Исполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, МКУ "Управление хозяйственного обеспечения и транспорта". |
| Разработчик подпрограммы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы  | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2022 – 2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы  | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств  | Источник финансирования  | Расходы (тыс. руб.) |
| Бюджет Ленинградской области, Бюджет МО Назиевское городское поселение | «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»  | Администрация МО Назиевское городское поселение |   | 2022 год | 2023год | 2024 год | **Итого** |
| **Итого** | **14 879,9** | **13 888,3** | **21 328,9** | **50 097,1** |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | ***4 458,2*** | ***4 636,5*** | ***4 822,0*** | **13 916,7** |
| Средства бюджета Ленинградской области | ***10 421,7*** | ***9 251,8*** | ***16 506,9*** | **36 180,4** |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы: | Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |

|  |
| --- |
| **Мероприятия подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»** |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Наименование объекта | Объем финансирования мероприятий, всего (рублей) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы |
| 1 | Проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | **Итого** | **49 497,1** | **14 679,9** | **13 688,3** | **21 128,9** | Проведение ремонта 3,666 км / 3 666 п.м. а/дорог |
| **средства областного бюджета Ленинградской области** | **36 180,4** | **10 421,7** | **9 251,8** | **16 506,9** |
| **местный бюджет** | **13 316,7** | **4 258,2** | **4 436,5** | **4 622,0** |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Комсомольскому пр. (участок от ул. Торфянников к водозаборной скважине) | **11 978, 9** | 11 978, 9 |   |   |
| *средства областного бюджета Ленинградской области* | *10 421,7* | *10 421,7* |  |  |
| *местный бюджет* | *1 557,2* | *1 557,2* |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги в п. Назия по ул. Луговая от Волховского ш. до Школьного пр. | **2 755,2** |  | 2 755,2  |   |
| *средства областного бюджета Ленинградской области* | *2 397,0* |  | *2 397,0* |  |
| *местный бюджет* | *358,2* |  | *358,2* |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги в п. Назия по ул. Калинина от ул. Торфяников до кладбища | **7 616, 4** |  | 7 616, 4  |   |
| *средства областного бюджета Ленинградской области* | *6 854,8* |  | *6 854,8* |  |
| *местный бюджет* | *761,6* |  | *761,6* |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги в п. Назия по ул. Есенина от Волховского ш. до ул. Артёменко | **5 903,4** |  |  | 5 903,4   |
| *средства областного бюджета Ленинградской области* | *5 254,0* |  |  | *5 254,0* |
| *местный бюджет* | *649,4* |  |  | *649,4* |
| Ремонт участка автомобильной дороги в п. Назия по ул. Матросова от Комсомольского пр. до ул. Челюскина | **5 205,2** |  |  | 5 205,2 |
| *средства областного бюджета Ленинградской области* | *4 632,6* |  |  | *4 632,6* |
| *местный бюджет* | *572,6* |  |  | *572,6* |
| Ремонт участка автомобильной дороги в п. Назия по ул. Матросова от ул. Октябрьская до больницы | **2 060,4** |  |  | 2 060,4 |
| *средства областного бюджета Ленинградской области* | *1 833,7* |  |  | *1 833,7* |
| *местный бюджет* | *226,7* |  |  | *226,7* |
| Ремонт участка автомобильной дороги в п. Назия по Школьному пр. от Комсомольского пр. до ул. Луговая | **2 255,9** |   |   | 2 255,9 |
| *средства областного бюджета Ленинградской области* | *2 077,8* |  |  | *2 077,8* |
| *местный бюджет* | *178,1* |  |  | *178,1* |
| Ремонт участка автомобильной дороги в п. Назия по Школьному пр. от Октябрьская до ул. Кирова | **3 122,2** |  |  | 3 122,2 |
| *средства областного бюджета Ленинградской области* | *2 778,8* |  |  | *2 778,8* |
| *местный бюджет* | *343,4* |  |  | *343,4* |
| Ремонт УДС на территории Назиевского ГП | **5 539,4** | 1 681,0 | 2 296,7 | 1 561,8 |
| *местный бюджет* | *5 539,4* | *1 680,9* | *2 296,7* | *1 561,8* |
| Приобретение сыпучих материалов для ремонта дорог | **3 060,0** | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |
| *местный бюджет* | *3 060,0* | *1 020,0* | *1 020,0* | *1 020,0* |
| **Итого** | **600,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
|  |  | *местный бюджет* | ***600,0*** | *200,0* | *200,0* | *200,0* |  |
| 2 | Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации, строительный надзор и контроль | Составление дефектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля по ремонту дорог | **600,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Оформление ПСД, осуществление надзорной деятельности на 3,666 км а/дорог |
|  |  | *местный бюджет* | *600,0* | *200,0* | *200,0* | *200,0* |  |
| **ИТОГО по подпрограмме** | **50 097,1** | **14 879,9** | **13 888,3** | **21 328,9** |  |
| ***средства областного бюджета Ленинградской области*** | ***36 180,4*** | ***10 421,7*** | ***9 251,8*** | ***16 506,9*** |
| ***местный бюджет*** | ***13 916,7*** | ***4 458,2*** | ***4 636,5*** | ***4 822,0*** |

|  |
| --- |
| **Паспорт подпрограммы** |
| **«Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»** |
| Наименование подпрограммы  | «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» |
| Цель подпрограммы  | Создание качественной тротуарной сети муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  |
| Исполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, МКУ "Управление хозяйственного обеспечения и транспорта". |
| Разработчик подпрограммы  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы  | Улучшение пешей доступности объектов инфраструктуры муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2022 – 2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы  | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств  | Источник финансирования  | Расходы (тыс. руб.) |
| Бюджет Ленинградской области, Бюджет МО Назиевское городское поселение | «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»  | Администрация МО Назиевское городское поселение |   | 2022 год | 2023 год | 2024 год | **Итого** |
| **Итого** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы: | Ремонт тротуаров муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |

**План реализации муниципальной программы**

**"Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Областной бюджет  | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** | Администрация МО Назиевское городское поселение, МКУ УХОиТ | **2022** | **14 879,9** | 10 421,7 | 4 458,2 |
| **2023** | **13 888,3** | 9 251,8 | 4 636,5 |
| **2024** | **21 328,9** | 16 506,9 | 4 822,0 |
| Итого |  |  | **50 097,1** | 36 180,4 | 13 916,7 |
| **Мероприятия, направленные на достижение целей проектов** |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»**  |  | ***2022*** | **11 978,9** | **10 421,7** | **1 557,2** |
|  | ***2023*** | **10 371,6** | **9 251,8** | **1 119,8** |
|  | ***2024*** | **18 547,1** | **16 506,9** | **2 040,2** |
| Итого |  |  | **40 897,6** | **36 180,4** | **4 717,2** |
| *1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер* |  | ***2022*** | ***11 978,9*** | *10 421,7* | *1 557,2* |
|  | ***2023*** | ***10 371,6*** | *9 251,8* | *1 119,8* |
|  | ***2024*** | ***18 547,1*** | *16 506,9* | *2 040,2* |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
 | Администрация МО Назиевское городское поселение | ***2022*** | **11 978,9** | 10 421,7 | 1 557,2 |
| ***2023*** | **10 371,6** | 9 251,8 | 1 119,8 |
| ***2024*** | **18 547,1** | 16 506,9 | 2 040,2 |
| Комплекс процессных мероприятий |
| *Комплекс процессных мероприятий № 1**«Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»* | Администрация МО Назиевское городское поселение | ***2022*** | **2 901,0** |  | 2 901,0 |
| ***2023*** | **3 516,7** |  | 3 516,7 |
| МКУ УХОиТ | ***2024*** | **2 781,8** |  | 2 781,8 |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО Назиевское городское поселение | ***2022*** | **0,0** |  |  |
| ***2023*** | **0,0** |  |  |
| ***2024*** | **0,0** |  |  |
| 2. Мероприятия по составлению дефектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля по ремонту дорог | Администрация МО Назиевское городское поселение | ***2022*** | **200,0** |  | 200,0 |
| ***2023*** | **200,0** |  | 200,0 |
| ***2024*** | **200,0** |  | 200,0 |
| 3. Мероприятия по ремонту дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация МО Назиевское городское поселение | ***2022*** | **1 681,0** |  | 1 681,0 |
| ***2023*** | **2 296,7** |  | 2 296,7 |
| ***2024*** | **1 561,8** |  | 1 561,8 |
| 4. Приобретение сыпучих материалов для проведения ремонтных работ местного значения | МКУ УХОиТ | ***2022*** | **1 020,0** |  | 1 020,0 |
| ***2023*** | **1 020,0** |  | 1 020,0 |
| ***2024*** | **1 020,0** |  | 1 020,0 |
| Итого |  |  | **9 199,5** | **0,0** | **9 199,5** |