Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Строительство контейнерных площадок на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году»

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство новых контейнерных площадок по адресам: 1) ул.12 декабря у д.№1 2) ул.Артёменко у д.№1 3) ул.Вокзальная у д.№6 4) ул.Речная у д.№1 5) ул.Волховское шоссе у д.№4-6 6) ул.Восточная у д.№3 7) ул.Волховское шоссе у д.№10 8) ул.Дзержинского у д.№57 9) ул.Дзержинского у д.№42 10) ул.Есенина у д.№1 11) ул.Заречье у д.№25 12) ул.Заводская у д.№2 г 13) ул.Заводская у д.№15 14) ул.Вокзальная у д.№4-6 15) ул. Кирова у д.№2б 16) ул.Кирова у д. №53 17) Комсомольский пр-кт у д.№14 18) Комсомольский пр-кт у д.№3 19) ул.Красная у д.№13 20) ул.Линейная у д.№11 а 21) ул.Луговая у д.№13 22) ул.Матросова у д.№29 23) ул.Матросова у д.№28 24) ул.Матросова у д.№6 25) ул.Железнодорожная у д№.2 а 26) ул.Октябрьская у д.№6-8 27) пер. Конный у д.№2/24 28) ул.Парковая у д.№39 29) ул.Пушкина у д.№1 30) ул.Пушкина у д.№39 31) ул.Сассарская у д.№25 32) ул.Карьерная у д.№27 33) ул.Карьерная у №д.18 34) ул.Строителей у д.№4 35) ул.Торфяников у д.№6-8 36) Школьный пр-кт у д.№27 37) Школьный пр-кт у д.№3 38) Школьный пр-кт у д.№15 б 39) ул.Дзержинского у д.№86 40) ул.Парковая у д.№5 41) Комсомольский пр-т (у входа на стадион) 42) ул.Электриков у д.№7 43) ул.Электриков у д.№30 44) ул.Комбината у д.№6 45) ул.6-я линия у д.№28 46) ул.Работниц у д. № 26 | 276,8 | 8 371,1 | 276,8 | 8 371,1 | Контейнерные площадки | шт. | 0 | 46 | 46 |

Глава администрации ____________________________________________ О.И. Кибанов

(подпись)