Приложение N 6 к Порядку

Форма

оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 - 2021 гг.»

____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - июнь 2019 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2019год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021гг.» | 13 858,7 | 7 275,8 | 6 750,6 |
| 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных, МКУК КСЦ «Назия» (0801) | 13 129,2 | 7 166,5 | 6 634,8 |
| 2. Организация мероприятий в сфере культуры (0804) | 635,0 | 68,5 | 68,5 |
| 3. Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга (0804) | 94,5 | 40,8 | 47,3 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское гп | 11 392,4 | 7 208,4 | 6 503,2 |
| Средства областного бюджета | 1 324,1 | 247,4 | 247,4 |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021гг.» | 231,0 | 65,1 | 65,1 |
| 1. Мероприятия по развитию массового спорта (1102) | 231,0 | 65,1 | 65,1 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское гп | 231,0 | 65,1 | 65,1 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов культуры и спорта в муниципальном образовании Назиевское городское поселение на 2019-2021г.» | 7 069,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Проведение капитального ремонта здания МКУК КСЦ «Назия» в части кровли | 6 769,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Проектно-изыскательские работы на замену оконных и дверных блоков и на капитальный ремонт отопления в части здания | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское гп | 1 992,3 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 5 076,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 21 158,8 | 7 340,9 | 6 815,7 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское гп | 14 757,9 | 7 093,5 | 6 568,3 |
| Средства областного бюджета | 6 400,9 | 247,4 | 247,4 |

Соисполнитель _____________________________________________________Руководитель _____________________